Zamawiający:

**Powiat Przasnyski**

Ul. Św. St. Kostki 5 tel. +48 29 752-22-70,

06-300 Przasnysz faks +48 29 752-22-70

woj. mazowieckie [www.powiat-przasnysz.pl](http://www.powiat-przasnysz.pl)

**SPECYFIKACJA**

**ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

**Postępowanie w trybie:**

Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej **mniejszej niż** kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

**Nazwa zamówienia:**

**Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo-Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR i RPO WM dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej**

**Rodzaj: Roboty budowlane**

**Zatwierdzam:**

Starosta

Zenon Szczepankowski

**Maj 2014**

Specyfikacja niniejsza zawiera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Oznaczenie części | Nazwa części |
| 1. | Część I | Instrukcja dla Wykonawców |
| 2. | Część II | Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| 3. | Część III | Opis przedmiotu zamówienia |

Spis treści

[1. Nazwa i adres Zamawiającego 4](#_Toc355349081)

[2. Definicje 4](#_Toc355349082)

[3. Tryb udzielenia zamówienia 4](#_Toc355349083)

[4. Opis przedmiotu zamówienia 4](#_Toc355349084)

[5. Zamówienia częściowe 6](#_Toc355349085)

[6. Zamówienia uzupełniające 6](#_Toc355349086)

[7. Informacja o ofercie wariantowej 6](#_Toc355349087)

[8. Termin wykonania zamówienia 6](#_Toc355349088)

[9 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 6](#_Toc355349089)

[10 Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 9](#_Toc355349090)

[11 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 12](#_Toc355349091)

[12 Wadium 13](#_Toc355349092)

[13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 14](#_Toc355349095)

[14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego 15](#_Toc355349097)

[15. Opis sposobu przygotowania oferty 15](#_Toc355349098)

[16. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 17](#_Toc355349099)

[17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 18](#_Toc355349100)

[18. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 18](#_Toc355349101)

[19. Miejsce i termin otwarcia ofert 19](#_Toc355349102)

[20. Termin związania ofertą 19](#_Toc355349103)

[21. Opis sposobu obliczenia ceny 20](#_Toc355349104)

[22. Kryteria oceny ofert 21](#_Toc355349105)

[23. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 22](#_Toc355349106)

[24 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 22](#_Toc355349107)

[25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 23](#_Toc355349111)

[26. Podwykonawstwo 24](#_Toc355349112)

[27. Inne informacje 25](#_Toc355349113)

[28. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ 25](#_Toc355349114)

1. **Nazwa i adres Zamawiającego**

**Powiat Przasnyski**

Ul. Św. St. Kostki 5

06-300 Przasnysz

woj. mazowieckie

w imieniu którego działa w realizacji niniejszego postępowania od strony obsługi merytorycznej i technicznej – do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzez realizację postanowień umowy

**Powiatowy Zarząd Dróg**

Ul. Gdańska 4

06-300 Przasnysz

e-mail : [pzd@interia.pl](mailto:pzd@interia.pl), tel./fax 29-752-27-28

godziny urzędowania : 7 :00 – 15 :00

1. **Definicje**

Ilekroć w niniejszej SIWZ mowa jest o:

Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – należy przez to rozumieć komplet dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty na wybór Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.),

**Ustawa Pzp** – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późń. zm.).

1. **Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

4.1. Przedmiotem zamówienia jest włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo – Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR i RPO WM dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej.

Zakres robót objęty przedmiotem zamówienia:

1. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2514W Myszyniec-Zdunek-Bartniki z drogą powiatową nr 3234W Stara Wieś-Chorzele-Krasnosielc ze zmianą ruchu na ruch skanalizowany okrężny typu rondo w miejscowości Jednorożec, w tym:
2. roboty przygotowawcze: rozbiórkowe i pomiarowe;
3. nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej o pow. 782 m2;
4. opaska przy krawężnikowa chodnikowa z betonowych płyt o powierzchni 52 m2;
5. nawierzchnia wysp rozdzielających (4 szt.) z kostki kamiennej – 139,5 m2;
6. nawierzchnia chodnika z płyt granitowych – 32 m2;
7. rampa z płyt antypoślizgowych o powierzchni – 38,4 m2;
8. parking o powierzchni 200 m2 o nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
9. nawierzchnia pierścienia najazdowego wokół wyspy centralnej ronda z kostki kamiennej o szerokości 1,5 m i powierzchni 78 m2;
10. nawierzchnia bitumiczna na dojazdach do ronda oraz zewnętrzny pierścień na rondzie o szerokości 6,0 m i promieniu 15,0 m – powierzchnia 2287 m2;
11. wjazdy do bram z betonowej kostki brukowej 7 szt. o łącznej powierzchni 194 m2;
12. oznakowanie poziome (przejścia dla pieszych) 5 szt./187 m2;
13. oznakowanie pionowe 43 szt. tablic znaków drogowych;
14. montaż poręczy ochronnych sztywnych 12 m;
15. montaż słupków przeszkodowych – 8 szt.;
16. Remont ulicy Długiej i Warszawskiej w Jednorożcu w ciągu drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś – Chorzele - Krasnosielc na długości 2 279 mb (ulica Długa o długości 1559 mb i ulica Warszawska o długości 720 mb) - ulice stanowiące dojazdy do projektowanego ronda, w tym:
17. roboty przygotowawcze: rozbiórkowe i pomiarowe;
18. wykonanie 5 szt. przepustów pod zjazdami;
19. montaż 1 studzienki ściekowej;
20. nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej o długości 1107 mb/1951 m2;
21. nawierzchnia bitumiczna na długości 2279 mb jezdni, na 13 szt. zjazdów oraz 1 miejsca postojowego o łącznej powierzchni 19754 m2;
22. zjazdy do posesji z betonowej kostki brukowej 220 szt./2416 m2;
23. oznakowanie pionowe 54 szt. tablic znaków drogowych;
24. montaż barieroporęczy drogowej o długości 30 mb.
25. Budowa oświetlenia ulicznego:

a) ulica Długa w Jednorożcu – montaż 49 słupów z lampami oświetleniowymi na wysięgnikach;

b) ulica Warszawska – montaż 41 słupów z lampami oświetleniowymi na wysięgnikach.

**UWAGA:**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III SIWZ, którą stanowią: dokumentacja projektowa (branże: drogowa, elektryczna), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót.

* 1. Wspólny słownik Zamówień:

Główny przedmiot:

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Dodatkowe przedmioty:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

54231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

54317300-5 Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze

4.3 Zamawiający wymaga, aby gwarancja, jakości na roboty stanowiące przedmiot zamówienia wynosiła **60 miesięcy**, licząc od daty odbioru wykonanych robót.

4.4 Zadanie *„Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo – Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR i RPO WM dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej”* jest dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

* 1. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub w przedmiarze robót zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy urządzeń lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
  2. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w opisie przedmiotu zamówienia (projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiarze), Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób), urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku, Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby), urządzenia do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

1. **Zamówienia częściowe**

Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert częściowych.

1. **Zamówienia uzupełniające**

Zamawiający **nie przewiduje** możliwościudzieleniazamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy pzp.

1. **Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej**

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.

Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia umowy ramowej.

1. **Termin wykonania zamówienia**

8.1 Termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia następuje z dniem podpisania przez strony umowy.

8.2 Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 14 listopada 2014 r.

Przez wykonanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć całkowite zakończenie robót będących przedmiotem zamówienia i ich odbiór końcowy.

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy pzp oraz spełniający warunki, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy pzp dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

1. posiadania wiedzy i doświadczenia,
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

opisane w pkt.9.2 przez Zamawiającego.

9.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków określonych w pkt. 9.1.:

9.2.1. **Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności**, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

9.2.2. **Posiadanie wiedzy i doświadczenia.**

Wykonawca winien wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich **pięciu lat przed upływem terminu składania ofer**t, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

1. **co najmniej jedną** robotę budowlaną obejmującą zakresem budowę lub przebudowę lub remont drogi o nawierzchni bitumicznej o powierzchni, co najmniej 10.000 m2,
2. **co najmniej jedną** robotę budowlaną obejmującą zakresem budowę lub przebudowę nawierzchni z kostki betonowej/brukowej/kamiennej o powierzchni, co najmniej 1.500 m2,
3. **co najmniej jedną** robotę budowlaną obejmującą zakresem budowę oświetlenia drogowego dla co najmniej 50 punktów świetlnych.

Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć wystawienie, co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

**UWAGA:**

W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca może wykazać powyższe roboty opisane w pkt. a), b) i c) wykonane w ramach jednego zamówienia.

9.2.3. **Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

* + 1. **Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia**

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymująca się kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej:

1. **Kierownik budowy - specjalista w zakresie branży drogowej** posiadający:

* uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej **bez ograniczeń** wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy dla robót drogowych objętych niniejszym zamówieniem.
* co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie branży drogowej.

1. **Kierownik robót elektrycznych – specjalista w zakresie branży elektrycznej** posiadający:

* uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych **bez ograniczeń** wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych objętych niniejszym zamówieniem;
* co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót elektrycznych w zakresie branży elektroenergetycznej.

**UWAGA 1:**

Osoby, o których mowa w pkt. 9.2.4. powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.1409) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późń. zm.) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów prawa.

Zamawiający określając wymogi dla w/w osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art.12a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394 z późn. zm).

9.2.5. **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

9.3 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne/konsorcja)

Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy pzp, natomiast warunki udziału w postępowaniu określone w pkt.9.2 Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

* 1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w pkt 9.1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy pzp, przedstawiając dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdz. 10.
  2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy pzp.
  3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postepowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty lub/i oświadczenia, a także w razie konieczności na podstawie przedstawionych wyjaśnień lub uzupełnień – do pierwotnie złożonych wraz z ofertą dokumentów lub/i oświadczeń, według metody „spełnia/nie spełnia”.

1. Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom.

10.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy pzp winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

10.1.1 ***Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia*** sporządzone według wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszej SIWZ.

10.1.2 ***Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej****, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,*

10.1.3 ***Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego*** *potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;*

* + 1. ***Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego*** *potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;*

10.2. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy pzp i których opis sposobu dokonywania oceny spełniania został zamieszczony w pkt.9.2 SIWZ, należy przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

10.2.1 ***Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu*** określonych w art. 22 ust.1 ustawy pzp sporządzone według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszej SIWZ.

10.2.2 W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku opisanego w pkt. 9.2.2 niniejszej SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

**Wykaz robót budowlanych** wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem **dowodów** dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonanew sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wzór wykazu stanowi **załącznik nr 4** do SIWZ;

Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń: Wykonawca winien wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich **pięciu lat przed upływem terminu składania ofer**t, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

1. **co najmniej jedną** robotę budowlaną obejmującą zakresem budowę lub przebudowę lub remont drogi o nawierzchni bitumicznej o powierzchni, co najmniej 10.000 m2,
2. **co najmniej jedną** robotę budowlaną obejmującą zakresem budowę lub przebudowę nawierzchni z kostki betonowej/brukowej/kamiennej o powierzchni, co najmniej 1.500 m2,
3. **co najmniej jedną** robotę budowlaną obejmującą zakresem budowę oświetlenia drogowego, dla co najmniej 50 punktów świetlnych.

Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć wystawienie, co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

**UWAGA:**

W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca może wykazać powyższe roboty opisane w pkt. a), b) i c) wykonane w ramach jednego zamówienia.

***Dowodami****, o których mowa powyżej są:*

1. *poświadczenie,*
2. *inne dokumenty, – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).*

**UWAGA 1:**

*W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w* ***wykazie****, o którym mowa wyżej zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.*

**UWAGA 2:**

W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa wyżej, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

10.2.3 W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku opisanego w pkt. 9.2.4 niniejszej SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

***a) Wykaz osób,*** *które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,**w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego* ***załącznik nr 5*** *do SIWZ.*

1. ***oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w pkt.9.2.4****;**oświadczenie należy złożyć w treści wykazu stanowiącego* ***załącznik nr 5*** *do SIWZ.*

10.2.4 Zgodnie z art. 26 ust.2b ustawy pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu **pisemne zobowiązanie tych podmiotów** (tj. w formie oryginału, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu) **do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.**

10.2.5 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia następujących dokumentów dotyczących w szczególności:

1. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

10.3 **W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp,** należy – pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art.24b ust.3 ustawy Pzp – złożyć następujące dokumenty:

10.3.1 ***Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*** (o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331 ze zm.),***albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,*** sporządzoną na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 6** do SIWZ (oświadczenie w zakresie art.26 ust.2d ustawy Pzp).

**10.4 Dokumenty podmiotów zagranicznych**

10.4.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
   * 1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.4.1 niniejszej SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawionym nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
     2. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
   1. **Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów.**
      1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

10.5.2 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

10.5.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.5.4 Dokumenty wymienione w Rozdziale 10 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 10.2.1 SIWZ, pisemnego zobowiązania innych podmiotów, o którym mowa w pkt 10.2.4 SIWZ oraz dokumentu w zakresie powiązań kapitałowych, o którym mowa w pkt.10.3.1 SIWZ, które muszą być złożone w formie oryginału.

10.5.5 W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w danym dniu brak średniego kursu NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z dnia następnego.

10.5.6 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie:

a) oświadczenie wymienione w pkt.10.1.1 SIWZ oraz dokumenty wymienione w pkt.10.1.2; 10.1.3; 10.1.4 SIWZ albo odpowiadające im określone w pkt. 10.4.1, 10.4.2 SIWZ, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę,

b) oświadczenie wymienione w pkt.10.2.1 SIWZ powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,

c) dokumenty wymienione w pkt. 10.2.2, 10.2.3 SIWZ winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten (ci) z Wykonawców, który (którzy) wykazuje(ją) spełnianie warunków opisanych w pkt.9.2 SIWZ,

d) lista lub informacja, o której mowa w pkt. 10.3.1 SIWZ powinna być złożona przez każdego Wykonawcę.

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
   1. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się odpowiednio wymagania dotyczące wykonawcy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art.22 ust.1 ustawy pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt.9.2 SIWZ, Wykonawcy wykazują łącznie.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

* 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

11.3 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

1. **Wadium**

**12.1. Wysokość wadium.**

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium w wysokości **65.000 PLN** (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

**12.2. Forma wadium**

* 1. Wadium może być wnoszone w następujących formach w zależności od wyboru Wykonawcy:

1. pieniądzu;
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
6. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołany obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, złożony wraz z ofertą. Wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. **Oryginał dokumentu** (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) **należy dołączyć do oferty** w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności rozszywania (dekompletacji) oferty, np. umieścić w oddzielnej kopercie ze wskazaniem na niej nazwy postępowania, w którym jest składane. Dokument wadialny musi identyfikować wykonawcę oraz zawierać informacje, iż stanowi zabezpieczenie wadium w przedmiotowym postępowaniu.

**12.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.**

* 1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego**:** **BGŻ w Ciechanowie O/Przasnysz nr 51 8213 0008 2005 0701 3140 0003,** z dopiskiem *Wadium w postępowaniu na zadanie pn. „Włączenie do systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo – Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR i RPO WM dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej”.*

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy załączyć do oferty zgodnie z zapisami pkt 12.2.2) niniejszej SIWZ.

1. Wadium może być wniesione przez jednego z Wykonawców lub Pełnomocnika.

**12.4. Termin wniesienia wadium.**

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. **30 dni** od terminu składania ofert.

W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

**12.5. Zwrot wadium**

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a u.p.z.p. (opisanego w pkt 12.6. a) SIWZ).

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 (opisanego w pkt. 12.5.1 SIWZ) jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

**12.6. Utrata wadium**

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,

b) Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

1. **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

* 1. **Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5 % całkowitej ceny brutto** podanej w ofercie**.**
2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.
   1. **Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy**
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
4. pieniądzu;
5. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
6. gwarancjach bankowych;
7. gwarancjach ubezpieczeniowych;
8. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
   1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego podany przed zawarciem umowy z dopiskiem: *“Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Włączenie do systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo – Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR i RPO WM dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej”.*
9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
10. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna powinno być ono wystawione jako bezwarunkowe i nieodwołalne na okres obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem terminów określonych w pkt.13.3.
11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy pzp.
12. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy pzp.
13. Zamawiający nie wyraża zgody na formy zabezpieczenia określone w art. 148 ust. 2 ustawy pzp.
14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
    1. **Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób:

1) 70% wartości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci lub zwolni nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

1. **Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego**

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

1. **Opis sposobu przygotowania oferty**
   1. **Wymagania ogólne**
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, w 1 egzemplarzu zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Upoważnienie osoby/osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty (dokumentów rejestrowych i/lub pełnomocnictw).
6. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte.
7. Wszystkie zapisane strony oferty i dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony niezapisane powinny zawierać informację „strona pusta”. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
8. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy Wykonawcy i siedziby (adresu).
9. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ, powinny zostać sporządzone z ich wykorzystaniem lub być z nimi zgodne, – co do treści.
10. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
    1. **Zawartość oferty**
12. Kompletna oferta musi zawierać:
13. ***Formularz Oferty***, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,
14. ***Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu***, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,
15. ***Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia*** sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ,
16. ***Wykaz robót budowlanych*** sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ,
17. ***Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,*** sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
18. ***Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.*** Oświadczenie należy złożyć w treści wykazu stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
19. ***Oświadczenie w zakresie art.26 ust.2d ustawy pzp****, tj. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej* *albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej* sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
20. ***Tabela wartości elementów scalonych,*** sporządzona na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
21. stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
22. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
23. ***Kosztorys ofertowy*** sporządzony na podstawie projektów budowlanych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarów robót.
24. ***Dokument potwierdzający wniesienie wadium.***
25. pozostałe oświadczenia/dokumenty wymienione w pkt 10 niniejszej SIWZ.
26. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
    1. **Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji**
    2. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem*: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.*
    3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.
27. **Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami**
    1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Forma faksu jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie Oferty; uzupełnienie Oferty; zmiana Oferty; powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty.

16.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie lub faxem o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na **2 dni** przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega konieczność posługiwania się formą pisemną lub faksem przy zasięganiu informacji prawnie skutecznych zgodnie z art. 27 ustawy Pzp.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej Zamawiającego. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

16.3 Pytania należy kierować na ręce n/w osoby upoważnionej przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami :

1) mgr inż. Kazimierz Pióro - w sprawach merytorycznych,

2) mgr inż. Małgorzata Banasiak - w sprawach proceduralnych.

16.4 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przez upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

* 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści ją na swojej stronie internetowej.
  2. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
  3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego.
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.
  5. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazania źródeł zapytań.
  6. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

1. **Miejsce, termin i sposób złożenia oferty**

Ofertę należy złożyć w siedzibie **Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz**, I piętro, w pokoju nr 10, w nieprzekraczalnym terminie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| do dnia | **26.05.2014 r.** | do godziny | **9:00** |

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

**Powiat Przasnyski, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz**

Oferta w postępowaniu na:jór w/w zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do niniejszej IDW.świadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu

**„Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo – Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR i RPO WM dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej”**

**Nie otwierać przed dniem: 26.05.2014 r., godz. 9:15**

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem zabezpieczenia i opisania oferty.

1. **Zmiany lub wycofanie złożonej oferty**
   1. **Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty**

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA Nr ….”

* 1. **Wycofanie złożonej oferty**

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

1. **Miejsce i termin otwarcia ofert**

19.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.:

**Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz, I piętro, sala konferencyjna – pokój nr 7,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| w dniu | **26.05.2014 r.** | o godzinie | **9:15** |

* 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
  3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
  4. W trakcie otwierania kopert z ofertami, Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

1. Stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,
2. Nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
3. Informacje dotyczące ceny zawarte w Formularzu Oferty.
   1. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek, informację z otwarcia ofert.
   2. Zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
4. **Termin związania ofertą**
   1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
   2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania oferta, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
   3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia będzie dotyczył jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. **Opis sposobu obliczenia ceny** 
   1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe. Podstawą obliczenia ceny oferty są przedmiary robót zamieszczone w Części III niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
   2. Kosztorysy ofertowe, o których mowa w pkt. 21.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w przedmiarach robót. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w przedmiarach robót.
   3. Wyliczone w kosztorysach ofertowych wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów robót, Wykonawca powinien wpisać do **Tabeli wartości elementów scalonych**, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ oraz w tej tabeli wyliczyć cenę oferty brutto.
   4. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględniać w kosztorysach ofertowych wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarach robót. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do przedmiarów robót. Wszystkie błędy ujawnione na rysunkach (w dokumentacji technicznej), w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarach robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w pkt 16.2 niniejszej SIWZ.
   5. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:
   6. opracowania programu zapewnienia, jakości
   7. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
   8. robót przygotowawczych,
   9. robót porządkowych,
   10. oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót,
   11. utrzymania w należytym stanie znaków i urządzeń zabezpieczających,
   12. wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy,
   13. obsługi geodezyjnej, w tym wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
   14. koszty badań laboratoryjnych i pomiarów w zakresie wynikającym z SST,
   15. koszty związane z odbiorami wykonanych robót,
   16. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej oraz pielęgnacji zieleni w okresie gwarancji,
   17. koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z wydarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami,
   18. pozostałych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w przedmiarach robót i tabeli wartości elementów scalonych nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w przedmiarach robót.

* 1. Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
  2. Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych poszczególnych elementów zamówienia. Nie dopuszcza się stosowania upustów jako dodatkowej pozycji kosztorysu ofertowego.

21.8. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz.1054 z późn. zm.)

21.9. Ostateczna cena oferty, winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określoną w art.106e ust.11 ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz.1054 z późn. zm.).

Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

21.10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).

1. **Kryteria oceny ofert**
   1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
2. Zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
3. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
   1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kryterium | Waga kryterium (%) | Maksymalna liczba punktów, jakie możne otrzymać oferta za dane kryterium |
| Cena (C) | 100 % | 100 punktów |

Zasady oceny kryterium „cena” (C)

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

**C = Cmin/Co x 100pkt**

gdzie:

|  |  |
| --- | --- |
| C | liczba punktów za kryterium „cena”, (do dwóch miejsc po przecinku) |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert |
| Co | cena oferty badanej |

* 1. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy(Wykonawcom), który(rzy) przedstawi(ą) najniższą cenę za realizację zamówienia.
  2. W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który w swojej ofercie poda cenę netto (bez podatku VAT), do ceny netto oferowanej przez takiego Wykonawcę, na etapie oceny i porównywania ofert, Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług VAT zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy pzp mówiącym o cenie w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. Powyższe wynika z konieczności odprowadzenia przez Zamawiającego podatku VAT od wartości niniejszego przedmiotu zamówienia.
  3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
  4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
  5. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
  6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

1. **Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.**
   1. Zgodnie z przepisami ustawy pzp, Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
2. zostanie zawarta w formie pisemnej,
3. mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy pzp nie stanowią inaczej,
4. jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,
5. zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,
6. jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ,
7. jest nieważna:
8. jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy pzp,
9. w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ.
   1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy. Okoliczności dopuszczające możliwość zmiany umowy określone zostały w Projekcie Umowy.
   2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy pzp.
   3. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art.29 ust.4 ustawy pzp.
10. **Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

24.1 Z wykonawcą, którego oferta została uznana, jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu ustawy pzp zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem Umowy załączonym do niniejszej SIWZ.

24.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt. 11.2. SIWZ (umowę regulującą ich współpracę).

24.4 Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który podczas realizacji zamówienia zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów w formie podwykonawstwa przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga się przedstawienia umów regulujących współpracę Wykonawcy z Podwykonawcami.

24.5 Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż **5 dni** od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy pzp, albo **10 dni**, – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

24.6 Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

* 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zwarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

1. **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**
2. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp - odwołanie oraz skarga. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt ustawy pzp.
3. Odwołanie:
   1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
   2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
4. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
5. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
6. odrzucenia oferty odwołującego;
   1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
   2. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
   3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
   4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
   5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu, należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
   6. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
7. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
8. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
   1. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180.ust.2 ustawy PZP.
   2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
   3. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-192 ustawy Pzp.
9. Skarga do sądu
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
13. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a- 198g ustawy pzp.
14. Środki ochrony prawnej, przysługują podmiotom określonym w art. 179 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
15. **Podwykonawstwo**

26.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

26.2 Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

26.3 Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu

Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać:

1. zakres robót zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
2. termin wykonania powierzonego zakresu robót,
3. kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,
4. postanowienia dotyczące wysokości kar umownych,

5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

26.4 Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł (brutto).

26.5 W związku z faktem, że termin wykonania robót budowlanych jest krótszy niż 12 miesięcy, Zamawiający nie określa procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia.

26.6 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.

1. **Inne informacje**

Zamawiający nie przewiduje:

* Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

1. **Wykaz załączników do niniejszej SIWZ**

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr załącznika** | **Nazwa załącznika** |
| **CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców** | | |
| 1. | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty |
| 2. | Załącznik nr 2 | Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |
| 3. | Załącznik nr 3 | Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia |
| 4. | Załącznik nr 4 | Wzór Wykazu robót budowlanych |
| 5. | Załącznik nr 5 | Wzór Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| 6. | Załącznik nr 6 | Wzór Oświadczenia w zakresie art.26 ust.2d ustawy pzp |
| 7. | Załącznik nr 7 | Wzór Tabeli wartości elementów scalonych |
| **CZĘŚĆ II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego** | | |
| 8. | Załącznik nr 8 | Wzór umowy |
| **CZĘŚĆ III – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** | | |
| * + - 1. Projekt budowlany – branża drogowa       2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót – branża drogowa       3. Przedmiar robót –branża drogowa       4. Projekt budowlano-wykonawczy – branża elektryczna       5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża elektryczna       6. Przedmiar robót – branża elektryczna | | |

# 

# Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

**FORMULARZ OFERTY**

na zadanie p.n.

**„Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo – Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR i RPO WM dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej”**

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

**Powiat Przasnyski**

1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta została złożona przez[[1]](#footnote-1):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa (y) Wykonawcy (ów) | Adres (y) Wykonawcy (ów) |
|  |  |  |

1. **KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **WYKONAWCA** |  |
| **Imię i Nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Nr faksu** |  |
| **e-mail** |  |

1. **Realizacja zamówienia**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za następującą cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, to jest:

|  |
| --- |
| Wartość bez podatku VAT .................................................................... PLN  (słownie : ........................................................................................... PLN)  VAT ….. % tj. .............................................PLN *naliczony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z dnia 5 kwietnia 2004 r., poz.535 z późn. zm.)*  **wartość z podatkiem VAT ................................................................ PLN**  (słownie:............................................................................................ PLN) |

1. **OŚWIADCZENIE:**

Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

* + - 1. wykonamy niniejsze zamówienie w terminie określonym w SIWZ;
      2. akceptujemy okres gwarancji i warunki płatności określone w SIWZ;
      3. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
      4. niniejsza oferta jest ważna przez **30 dni,**
      5. akceptuję(emy) bez zastrzeżeń postanowienia Wzoru umowy przedstawionej w części II SIWZ,
      6. akceptuję(emy) termin płatności faktur – **30 dni** od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury,
      7. zobowiązuję(emy) się, w przypadku wybrania przez Zamawiającego mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą:
    1. zawrzeć umowę na realizację przedmiotu zamówienia w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
    2. wnieść lub ustanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5 % c**eny ofertowej podanej w ofercie.

1. **Informacja w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa**

Oświadczam(y), że wskazane niżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania[[2]](#footnote-2):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji** | **Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)** | |
| od | do |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Zamówienie wykonamy siłami własnymi/przy użyciu podwykonawców\*, którym powierzymy wykonanie następujących części zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

\*niewłaściwe skreślić

1. wadium o wartości: …………………. PLN, zostało wniesione w dniu …………….. w formie ……………………………………., (potwierdzenie w załączeniu).

9. proszę(simy) o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto :

………………………………………………………………………………………

*(dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium w pieniądzu)*

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

**PODPIS(Y):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby/osób upoważnionych do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis osoby/osób upoważnionych do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość  i data |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie ***p.n.* „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo – Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR i RPO WM dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej”**

w imieniu[[3]](#footnote-3):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa (y) Wykonawcy (ów)** | **Adres (y) Wykonawcy (ów)** |
|  |  |  |

Oświadczam(y), że stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 z poźn. zm.) spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

i opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

...................................... , dn. ....................................

Podpisano: ................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

**Załącznik nr 3 – Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia**

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie ***p.n.* „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo – Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR i RPO WM dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej”**

w imieniu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa (y) Wykonawcy (ów)** | **Adres (y) Wykonawcy (ów)** |
|  |  |  |

Oświadczam, że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 z poźn. zm.).

...................................... , dn. ....................................

Podpisano: ................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

**Załącznik nr 4 – Wzór Wykazu robót budowlanych**

**Wykaz robót budowlanych**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie ***p.n.* „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo – Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR i RPO WM dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej”**

w imieniu[[4]](#footnote-4):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa (y) Wykonawcy (ów)** | **Adres (y) Wykonawcy (ów)** |
|  |  |  |

oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonałem/liśmy następujące roboty budowlane:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa,**  **rodzaj i zakres wykonanych robót budowlanych** | **Miejsce wykonania robót budowlanych** | **Daty wykonania robót budowlanych** | | **Nazwa i adres odbiorcy robót budowlanych** | **Nazwa i adres Wykonawcy[[5]](#footnote-5)** |
| **Rozpoczęcie**  **m-c i rok** | **Zakończenie**  **m-c i rok** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

...................................... , dn. ....................................

Podpisano: ................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

**Załącznik nr 5 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć**

**w wykonywaniu niniejszego zamówienia**

**WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ**

**W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie ***p.n.* „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo – Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR i RPO WM dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej”**

w imieniu[[6]](#footnote-6):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa (y) Wykonawcy (ów)** | **Adres (y) Wykonawcy (ów)** |
|  |  |  |

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt. 9.2.4 SIWZ oświadcza(my), że dysponuję(emy)/będziemy dysponować następującymi osobami, które będą wykonywać niniejsze zamówienie:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Funkcja w realizacji zamówienia** | **Imię i nazwisko** | **Kwalifikacje zawodowe**  Nr i opis uprawnień | **Opis doświadczenia** | **Informacje o podstawie dysponowania wykazaną osobą[[7]](#footnote-7)** |
| 1. | **Kierownik budowy –** specjalista w zakresie branży drogowej |  |  |  |  |
| 2. | **Kierownik robót elektrycznych –** specjalista w zakresie branży elektrycznej |  |  |  |  |

Oświadczam, że osoby wskazane w powyższej tabeli posiadają uprawnienia określone przez Zamawiającego w SIWZ.

...................................... , dn. ....................................

Podpisano: ................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

**Załącznik nr 6 – Wzór Oświadczenia w zakresie powiązań kapitałowych**

**OŚWIADCZENIE**

**w zakresie art. 26 ust.2d ustawy Prawo zamówień publicznych**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie ***p.n.* „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo – Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR i RPO WM dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej”**

imieniu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa (y) Wykonawcy (ów)** | **Adres (y) Wykonawcy (ów)** |
|  |  |  |

Oświadczam, że:

**należę do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331, z późn. zm.) i przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa (firma) | Siedziba |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**nie należę do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331, z późn. zm.)\*

***\*odpowiednie zaznaczyć***

...................................... , dn. ....................................

Podpisano: ................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

**Załącznik nr 7 – Wzór Tabeli wartości elementów scalonych**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie ***p.n.* „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo – Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR i RPO WM dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej”** w imieniu[[8]](#footnote-8):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa (y) Wykonawcy (ów)** | **Adres (y) Wykonawcy (ów)** |
|  |  |  |

**TABELA WARTOŚĆ ELEMENTÓW SCALONYCH**

przedkładam poniżej zestawienie wartości elementów scalonych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OZNACZENIE ELEMENTU** | **WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW** | **WARTOŚĆ NETTO zł** |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
|  | **Branża drogowa** |  |
| 1 | Remont ulic: Warszawskiej i Długa w Jednorożcu w ciągu drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc | ………………….. |
| 2 | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3234W i 2514W w Jednorożcu | ………………….. |
|  | **Branża elektryczna** |  |
| 3 | Budowa oświetlenia ulicznego - droga powiatowa nr 3234W, ulica Długa w Jednorożcu | ………………….. |
| 4 | Budowa oświetlenia ulicznego - droga powiatowa nr 3234W, ulica Warszawska w Jednorożcu | ………………….. |
| **RAZEM WARTOŚĆ NETTO** | | ………………….. |
| **PODATEK VAT** | | ………………….. |
| **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO** | | ………………….. |

...................................... , dn. ....................................

Podpisano: ................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

1. W przypadku wykonawców występujących wspólnie należy podać nazwy i adresy wszystkich wykonawców [↑](#footnote-ref-1)
2. Wypełnić tylko, gdy dotyczy [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku wykonawców występujących wspólnie należy podać nazwy i adresy wszystkich wykonawców [↑](#footnote-ref-3)
4. W przypadku wykonawców występujących wspólnie należy podać nazwy i adresy wszystkich wykonawców [↑](#footnote-ref-4)
5. Należy wpisać nazwę i adres Wykonawcy /lub tego z Wykonawców składających ofertę wspólną, który wykonał robotę budowlaną/lub podmiotu trzeciego, w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów [↑](#footnote-ref-5)
6. W przypadku wykonawców występujących wspólnie należy podać nazwy i adresy wszystkich wykonawców [↑](#footnote-ref-6)
7. W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów – dowód, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Za dowód zamawiający uznaje w szczególności pisemne zobowiązanie takiego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. [↑](#footnote-ref-7)
8. W przypadku wykonawców występujących wspólnie należy podać nazwy i adresy wszystkich wykonawców [↑](#footnote-ref-8)