UMOWA Nr 253. …………….2015- projekt

zawarta w dniu ………………. roku pomiędzy POWIATEM PRZASNYSKIM Z SIEDZIBĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM PRZY UL. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5, 06-300 PRZASNYSZ,, NIP: 761-15-27-332, REGON:  55-06-68-479  w dalszej treści Umowy zwanym „Inwestorem”, reprezentowanym przez:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

przy kontrasygnacie

- ………………………………………..

a

……………………………………………, właścicielem ……………………………………………………… z siedzibą ………………………………………….. przy ul. …………………………………….., prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie …………………………………………. pod numerem ………………………………………… prowadzonej przez ……………………………, NIP ……………………………….. w dalszej treści Umowy zwanym „Wykonawcą”,

Podstawę zawarcia Umowy stanowi wynika postępowania przeprowadzonego w formie zaproszenia do składania ofert na usługi inżynieryjne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostów na rzece Węgierce: w miejscowości Dobrzankowo i miejscowości Bogate”

§1.

Przedmiot umowy

- Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostów na rzece Węgierce w miejscowości Dobrzankowo  i miejscowości Bogate, w tym:

- Most na rzece Węgierka w m. Dobrzankowo w ciągu DP 3232W Dobrzankowo- Fijałkowo- Wyrąb Karwacki w km 0+092,

- Most na rzece Węgierka w m. Bogate w ciągu DP 3233W Dobrzankowo- Helenowo- Bogate w km 4+468.

- Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje:

        - sporządzenie projektu budowlanego (PB), wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie przez Inwestora pozwolenia na budowę, opracowanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 z póź zm.) Projekt budowlany należy wykonać w ilości po 2 egz. w formie pisemnej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowane i pliki pdf.) dla każdego z obiektów,

        - sporządzenie projektu wykonawczego (PW) uzupełniającego i uszczegóławiającego projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych. Projekt ten musi uwzględniać wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. 2013.1129 j.t. z póź zm. ) – w ilości po 2 egzemplarze w formie pisemnej oraz 1 egzemplarzu w formie elektronicznej (pliki edytowane i pliki pdf.) dla każdego z obiektów,

c) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  z 2013.1129 z póź. zm.) - w ilości po 2 egzemplarze w formie pisemnej oraz 1 egzemplarzu w formie elektronicznej (pliki edytowane i pliki pdf.) dla każdego z obiektów,

d) sporządzenie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych.

Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w paragrafach od 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  z 2013.1129 j.t. z póź. zm.) - w ilości po 1 egzemplarzu w formie pisemnej oraz 1 egzemplarzu w formie elektronicznej (pliki edytowane i pliki pdf.) dla każdego z obiektów

e) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.) - w ilości po 1 egzemplarzu w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (pliki edytowane i pliki pdf.) dla każdego z obiektów

4. 	Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

a) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,

b) Oferta Wykonawcy z wraz z załącznikami,

c) 	Opis przedmiotu zamówienia.

§2.

Wynagrodzenie Wykonawcy

    - Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

Cena ryczałtowa brutto: ……………………….. słownie: ……………………………………….……

Cena ryczałtowa netto: ……………………słownie: ……………………………………………….……

Podatek VAT 23% : …………………  słownie: …………………………………………………………..

w tym:

  - cena ryczałtowa brutto za wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy: …………………słownie: …………………………………...

cena ryczałtowa netto: ………………………………  słownie: ……………………………………

podatek VAT …………. % : ………….. słownie: ……………………………………………….

  - cena ryczałtowa brutto za wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy: …………………słownie: …………………………………...

cena ryczałtowa netto: ………………………………  słownie: …………………………………………..…

podatek VAT …………. % : ………….. słownie: …………………………………………………………….

    - Wykonawca winien wystawić fakturę na Inwestora – Powiat Przasnyski, z siedzibą przy ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, NIP 761-15-27-332, REGON 55-06-68-812.

    - Inwestor zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest sporządzenie, zgodnie z § 7 ust. 5 Umowy, protokołu odbioru. Przy realizacji przedmiotu umowy nie przewiduje się płatności częściowych.

    - Wynagrodzenie jest płatne przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Inwestora dyspozycji obciążenia rachunku Inwestora.

§3.

Terminy realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umową, złożoną ofertą i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w terminie:

- opracowanie PB, PR, KI-…………………dni od dnia podpisania umowy, t.j. do dnia ……………………………………………………………………………………………………………………

- opracowanie PW, STWiORB - 30 dni od daty przyjęcia przez Inwestora projektu budowlanego, t.j. do dnia ………………………………………………………………………………

§4.

Obowiązki Wykonawcy

- Zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Inwestora przed rozpoczęciem prac projektowych;

2.	Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia;

3.	Konsultacje z Inwestorem na każdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty;

4.	Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia to Wykonawca zobowiązany jest do podania, co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń;

5.	Zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów;

6.    Wykonawca wskazuje ……………………………………. jako osobę upoważnioną do dokonywania z Inwestorem ustaleń i rozwiązań technicznych.

§5.

Obowiązki Zamawiającego

- Inwestor zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Inwestora, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości;

- Inwestor wskazuje do koordynacji prac związanych z realizacja umowy osobę ………………………………………………………………………………………………………………………….

§6.

Prawa autorskie

Z chwilą przekazania Inwestorowi przedmiotu umowy, na Inwestora przechodzi całość autorskich praw majątkowych, w tym prawo wprowadzania zmian, poprawek, prawo do korzystania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, jak również prawo do własności całości przekazanych egzemplarzy, użyczenia lub najmu przekazanych egzemplarzy i publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, włącznie z prawem udostępniania w Internecie.

§7.

Odbiór

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Inwestorowi jedynie takich opracowań, które zostały wykonane zgodnie z niniejszą Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot umowy ma służyć.

- Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Inwestora przekazać praw i obowiązków, wynikających z umowy w całości. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

3.	Przy zlecaniu przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań wynikających z art. 647[1] Kodeksu cywilnego.

4.	W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

5.	Odbiór nastąpi po wykonaniu PB, PR, KI a następnie PW, STWiORB projektowych na podstawie końcowego protokołu odbioru, który stanowi podstawę do wystawienia faktury. Datę podpisania przez Inwestora tego protokołu traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej dla danego etapu.

6.	Do ostatecznego protokołu odbioru Wykonawca załącza wykaz opracowań wykonanych w ramach niniejszej umowy oraz pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§8.

Zmiany umowy

- Inwestor przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian:

1)  termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

Strony przewidują możliwość zmiany terminów Umowy, określonych w § 3 ust.1 Umowy wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

- Siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo zachowania należytej staranności;

- Zmiany przepisów prawa;

- Na okoliczność pozyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód;

- Na okoliczność pozyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w literach c-d, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności

2)	Zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego wynagrodzenia wykonawcy.

§9.

Rękojmia

- Inwestor wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

- Okres rękojmi kończy się z upływem okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy.

- W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad dokumentacji projektowej. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

- W przypadku braku działania Wykonawcy w czynnościach wykonywanych w ramach rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, Inwestor ma prawo powierzyć w/w czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, po jego uprzednim powiadomieniu.

§10.

Kary umowne

    - Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy na podstawie zasad określonych w kodeksie cywilnym.

    - Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Inwestorowi kar umownych z tytułu:

- Odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy,

- Zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z etapów Umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- Za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

    - W przypadku opóźnienia w uiszczeniu należności Wykonawca może obciążyć Inwestora ustawowymi odsetkami.

    - Inwestor ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§11.

Sprawy nieuregulowane

1. 	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (j.t. Dz.U.2013.1409 j.t z póź zm.)i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2013.907 j.t.  ze zm.)

2. 	Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. 	Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Inwestora.

§12.

1. 	Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Inwestora i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: 								INWESTOR: