**PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO po modyfikacji**

**Dla części 1**

**UMOWA Nr .........**

zawarta w dniu …………………….. roku pomiędzy:

**POWIATEM PRZASNYSKIM z siedzibą w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz,** NIP: 761-15-27-332, REGON: 55-06-68-479 w dalszej treści Umowy zwanym **„Zamawiającym”,** reprezentowanym przez:

1. Pana Zenona Szczepankowskiego- Starostę Powiatu Przasnyskiego

2. Pana Jarosława Tybuchowskiego- Wicestarostę Powiatu Przasnyskiego

przy kontrasygnacie

3. Pani Anny Tworkowskiej- Skarbnika Powiatu Przasnyskiego

a

........................................................................................................................................

z siedzibą w ……………………………….. przy ul. ……………………………………….. REGON …………… NIP ……..……… w dalszej treści Umowy zwanym „**Wykonawcą”,** reprezentowanym przez: ........................

Podstawę zawarcia Umowy stanowi uwzględnienie przesłanek art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz 907 z późn. zm) oraz wynik rozeznania cenowego na zadanie, którego szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę 2 000 euro, a nie przekracza kwoty 20 000 euro w nawiązaniu do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn: „Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej PSG PCH1 Chorzele do miejscowości Opaleniec’’ w części 1 zamówienia, stanowiącej wykonanie dokumentacji geodezyjno- prawnej (zwane dalej dokumentacją geodezyjną).
2. Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji geodezyjnej został opisany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

a) Oferta Wykonawcy wraz z tabelą opracowań geodezyjnych

b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

c) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

d) Wykaz opracowań geodezyjnych

**§ 2**

**Wynagrodzenie Wykonawcy**

1. **Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:**

**Cena ryczałtowa brutto:** ............................. słownie: ...................................................

**Cena ryczałtowa netto:** .............................. słownie:............................................... **Podatek VAT ……..%** : .............................. słownie: ................................................

1. Wykonawca winien wystawić fakturę na Zamawiającego – Powiat Przasnyski, z siedzibą przy ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, **NIP 761-15-27-332**, **REGON 55-06-68-812.**
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest sporządzenie, zgodnie z § 5 ust.4 umowy, protokołu odbioru.
3. Wynagrodzenie jest płatne przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne do wykonania całości świadczeń objętych umową i w całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia (ponad kwoty, określone w niniejszym paragrafie), chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, niezbędnych do jej prawidłowego wykonania.
5. Określona w ust.1 pkt a) niniejszego paragrafu kwota wynagrodzenia obejmuje również wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji, na polach eksploatacji i w zakresie określonym w § 9 niniejszej umowy.
6. Zamawiający przewiduje możliwość płatności częściowych.

**§ 3**

**Terminy realizacji umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową, złożoną ofertą i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa **w terminie – 157 dni od dnia podpisania umowy z zachowaniem terminów cząstkowych:**
2. Etap I- w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
3. Etap II- w terminie 150 dni od podpisania umowy z zachowaniem terminów cząstkowych dotyczących:
4. Opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości na kopii mapy zasadniczej w terminie 5 dni od terminu przekazania mapy do celów projektowych,
5. Ustalenia przebiegu granic oraz wykonanie trwałej stabilizacji znaków granicznych i znaków „pas drogowy” - w terminie 30 dni od dnia uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Podane wyżej terminy realizacji umowy mogą ulec zmianie na warunkach oraz zasadach określonych w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

**§ 4**

**Warunki wykonania przedmiotu umowy**

1. Prace objęte umową zostaną wykonane wyłącznie przez osoby posiadające stosowane uprawnienia do wykonywania zawodów w dziedzinie geodezji i kartografii zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz.1287 z późn. zm.).
2. Wykonawca zapewni wykonanie świadczeń objętych umową z należytą, profesjonalną starannością, w sposób zgodny z wymaganiami przepisów prawa i obowiązującymi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także z zachowaniem standardów właściwych dla danej kategorii prac.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego obowiązków wynikających z umowy.
4. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela : …………………………………………….. tel. ……………………………, e-mail: ……………………………………….. do reprezentowania Wykonawcy we wszystkich czynnościach objętych umową.
5. Zamawiający wyznacza Pana ……………………………. Tel. ……………………… e-mail: ………………………. jako koordynatora prac w zakresie obowiązków umownych.

**§ 5**

**Odbiór**

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu jedynie takich opracowań, które zostały wykonane zgodnie z niniejszą Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot umowy ma służyć.
2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokumentację geodezyjną objętą niniejszą umową w siedzibie Zamawiającego, w terminach określonych w §3. ust.1 umowy i zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy na podstawie Protokołu przekazania. Podpisany przez Zamawiającego Protokół przekazania jest dla Wykonawcy potwierdzeniem przekazania dokumentacji, lecz nie akceptowania jej kompletności i jakości.
3. Zamawiający – po przekazaniu mu dokumentacji, przystąpi do sprawdzenia kompletności i jakości przekazanej dokumentacji. Zamawiający jest uprawniony w terminie 5 dni od dnia przekazania mu dokumentacji geodezyjnej:

a) zaakceptować przekazane opracowanie bez uwag i podpisać Protokół odbioru,

b) odmówić odbioru i wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych braków wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, nie dłuższy niż 5 dni. W takiej sytuacji za datę zakończenia realizacji opracowania dokumentacji geodezyjnej uznana będzie data przekazania poprawionej dokumentacji geodezyjnej.

1. Podpisany przez obydwie Strony Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Do protokołu odbioru Wykonawca załącza wykaz wszystkich opracowań wykonanych w ramach niniejszej umowy oraz pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

**§ 6**

**Prawa autorskie**

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do dokumentacji geodezyjnej powstałej w ramach niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu dokumentacji geodezyjnej będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie dokona naruszenia cudzych praw wyłącznych oraz, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytułu roszczeń z tym związanych.
3. W zamian za wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust.1 umowy, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego:
4. całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji geodezyjnej, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
5. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania dokumentacji do pamięci komputera;
6. w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy;
7. w zakresie rozpowszechniania dokumentacji geodezyjnej w sposób inny niż określony w punkcie (ii) – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, a także publicznego udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci Internet;
8. wyłączne prawa do rozpowszechniania (w tym rozporządzania i korzystania) oraz zezwalania na rozpowszechnianie wszelkich opracowań dokumentacji, a w szczególności jej adaptacji lub przeróbek, a nadto prawa do wykorzystania fragmentów (elementów) dokumentacji w innych utworach;
9. prawo do wykonywania opracowań, w rozumieniu przepisu art. 2 Prawa autorskiego, dokumentacji. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji, a także upoważnia Zamawiającego do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie w stosunku do niej praw zależnych, na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie.
10. Autorskie prawa majątkowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Odbioru dokumentacji przez Zamawiającego, zgodnie z § 5 ust.4 niniejszej umowy.
11. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy, Wykonawca oświadcza, iż przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których dokumentacja geodezyjna została utrwalona i przekazana Zamawiającemu.
12. Wykonawca, podzlecając wykonanie dokumentacji geodezyjnej podwykonawcom, zobowiązuje się w umowie z podwykonawcami zastrzec przeniesienie przez podwykonawców na Wykonawcę autorskich praw majątkowych i praw zależnych w identycznym zakresie, jak to określone w niniejszym paragrafie.
13. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw autorskich w związku z korzystaniem przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami umowy, z utworów, do których przeniesiono prawa autorskie zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się ponieść wyłączną odpowiedzialność, a także zaspokoić roszczenia osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

**§ 7**

**Zmiany umowy**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian:

1) termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

Strony przewidują możliwość zmiany terminu, określonego w § 3 ust.1, 2 umowy wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

1. siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo zachowania należytej staranności;
2. warunków atmosferycznych, które nie pozwoliły na sporządzenie materiałów objętych zamówieniem;
3. zaistnienia konieczności wykonania badań archeologicznych w ściśle określonym terminie;
4. zmiany przepisów prawa;
5. przedłużenia procedur na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych;
6. odmowy wydania przez właściwy organ administracji lub instytucję wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień;
7. wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia;
8. w przypadku kolizji, przeszkód ukrytych, nie powstałych z winy Zamawiającego, ani z winy Wykonawcy;

2) wysokość ceny ryczałtowej brutto w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT dla usług stanowiących przedmiot zamówienia.

3)zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego wynagrodzenia wykonawcy.

4) zmiany osobowe w przypadku, gdy z uwagi na niezależne od stron okoliczności (tj. choroba wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne) nastąpiła lub powinna nastąpić zmiana osób kluczowych dla realizacji umowy oraz osób reprezentujących strony;

1. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego i tym podobnych wykonawca powiadomi pisemnie zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do umowy.
2. Strony zgodnie postanawiają, że wymienione w ust.1 niniejszego paragrafu przypadki dopuszczające zmianę umowy nie stanowią zobowiązania Stron do dokonania takiej zmiany.

**§ 8**

**Rękojmia**

1. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.
2. Uprawnienia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wygasają po upływie 2 lat od daty odbioru dokumentacji geodezyjnej.
3. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad dokumentacji geodezyjnej Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
4. W przypadku braku działania Wykonawcy w czynnościach wykonywanych w ramach rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo powierzyć w/w czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, po jego uprzednim powiadomieniu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów zabezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót, objętych niniejszą umową.

**§ 9**

**Kary umowne**

1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy na podstawie zasad określonych w kodeksie cywilnym.
2. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:
3. odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
4. zwłoki w wykonaniu dokumentacji geodezyjnej w stosunku do terminów, o których mowa w § 3. ust. 1 umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
5. za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, w wysokości faktycznie poniesionej szkody.
7. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu należności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami.
8. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

**§ 10**

**Inne ustalenia**

1. Cesja na rzecz osoby trzeciej wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy, może nastąpić jedynie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności cesji.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJ**Ą**CY:**

**Załącznik Nr 1 do umowy**

**WYKAZ OPRACOWAŃ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOKUMENTACJA GEODEZYJNA** | | **ilość egz.** | |
| L.p. | **Etap 1** | forma pisemna | forma elektroniczna edytowalna (E) lub nieedytowalna (NE) |
| 1 | Mapa do celów projektowych w skali 1:1000- nowy pomiar, z zaznaczonym obszarem planowanej inwestycji | 3 | 1 E + 1 dxf |
| 2 | Wykazu nieruchomości lub ich części, zajętych pod inwestycję | 1 | 1 NE |
| 3 | Mapa do celów poglądowych w skali 1: 2000 z zaznaczonym obszarem inwestycji, do załączenia pod wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej | 2 | 1 E |
|  | **Etap 2** |  | |
| 4 | Mapa z projektem podziału nieruchomości | 4 | 1 NE |
| 5 | Wykaz nieruchomości przejętych pod drogę- tabelaryczne zestawienie- stan przed i po podziale z podaniem powierzchni zajętych pod inwestycję oraz oznaczenie prawa własności przejmowanej nieruchomości | 1 | 1 E |
| 6 | Wznowienie znaków granicznych dzielonych nieruchomości (o ile będzie wymagana na etapie realizacji usługi) \* | 1 | 0 |
| 7 | Ustalenie granic dzielonych nieruchomości (o ile będzie wymagana na etapie realizacji usługi) \* | 1 | 0 |
| 8 | Rozgraniczenie pasa drogowego oraz wykonanie trwałej stabilizacji znaków granicznych i znaków „pas drogowy” – mapa z oznaczeniem pkt granicznych i znaków „pas drogowy” | 1 | 1 |
| 9 | Dokumentacja geodezyjno- prawna do wniesienia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz w księdze wieczystej | 1 | 1E/NE |

**PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**Dla części 2**

**UMOWA Nr .........**

zawarta w dniu …………………….. roku pomiędzy:

**POWIATEM PRZASNYSKIM z siedzibą w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz,** NIP: 761-15-27-332, REGON: 55-06-68-479 w dalszej treści Umowy zwanym **„Zamawiającym”,**

1. Pana Zenona Szczepankowskiego- Starostę Powiatu Przasnyskiego

2. Pana Jarosława Tybuchowskiego- Wicestarostę Powiatu Przasnyskiego

przy kontrasygnacie

3. Pani Anny Tworkowskiej- Skarbnika Powiatu Przasnyskiego

a

........................................................................................................................................

z siedzibą w ……………………………….. przy ul. ……………………………………….. REGON …………… NIP ……..……… w dalszej treści Umowy zwanym „**Wykonawcą”,** reprezentowanym przez: ........................

Podstawę zawarcia Umowy stanowi uwzględnienie przesłanek art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz 907 z późn. zm) oraz wynik rozeznania cenowego na zadanie, którego szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę 2 000 euro, a nie przekracza kwoty 20 000 euro w nawiązaniu do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

* + - 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.,,Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi powiatowej PSG PCH 1 Chorzele do miejscowości Opaleniec’’ w części 2 zamówienia, stanowiące wykonanie dokumentacji projektowej dla branży drogowej i elektroenergetycznej (zwanej dalej dokumentacją).
      2. Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji projektowej został opisany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi powiatowej PSG PCH 1 Chorzele do miejscowości Opaleniec’’ wskazanym w ust.1, w czasie robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu umowy, w przypadku, gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże Wykonawcę do jego sprawowania (prawo opcji).

4. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

a) Oferta Wykonawcy wraz z tabelą dokumentacji.

b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

c) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

d) Wykaz opracowań projektowych

**§ 2**

**Wynagrodzenie Wykonawcy**

* + - 1. **Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:**

**Cena ryczałtowa brutto:** ............................. słownie: ...................................................

**Cena ryczałtowa netto:** .............................. słownie:............................................... **Podatek VAT ……..%** : .............................. słownie: ................................................

w tym:

a) cena ryczałtowa brutto **za wykonanie dokumentacji,** o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy: ................ , słownie: .............................................................

cena ryczałtowa netto: .................. słownie: .........................................................

podatek VAT …… % : ........................słownie: ......................................................

b) cena ryczałtowa brutto **za pełnienie nadzoru autorskiego**, o którym mowa w§ 1 ust.3 niniejszej umowy: .................... słownie: .............................................................

cena ryczałtowa netto: ............................. słownie: ................................................

podatek VAT …. % : ......................... słownie: .............................................................

* + - 1. W przypadku, gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże Wykonawcę do sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 pkt b) niniejszego paragrafu. W czasie pełnienia nadzoru autorskiego dopuszcza się wystawianie faktur częściowych w wysokościach proporcjonalnych do zakresu wykonanych robót budowlanych, pod warunkiem, że faktura końcowa za pełnienie nadzoru nie może być niższa niż 30 % ogólnej kwoty należnej Wykonawcy za pełnienie nadzoru.
      2. Wykonawca winien wystawić fakturę na adres Zamawiającego – Powiat Przasnyski, z siedzibą przy ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, **NIP 761-15-27-332**, **REGON 55-06-68-812.**
      3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest sporządzenie, zgodnie z § 5 ust.4 umowy, protokołu odbioru.
      4. Wynagrodzenie jest płatne przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy
      5. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne do wykonania całości świadczeń objętych umową i w całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia (ponad kwoty, określone w niniejszym paragrafie), chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac niezbędnych do jej prawidłowego wykonania.
      6. Określona w ust.1 pkt a) niniejszego paragrafu kwota wynagrodzenia obejmuje również wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji, na polach eksploatacji i w zakresie określonym w § 9 niniejszej umowy.

**§ 3**

**Terminy realizacji umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową, złożoną ofertą i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w terminie **do dnia 30.07.2016 roku z zachowaniem terminu cząstkowego:**
2. Opracowani**e** Koncepcji wstępnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania mapy do celów projektowych
3. Etapu I w terminie 31 dni od dnia zatwierdzenia koncepcji wstępnej
4. Etapu II w terminie do dnia 30 lipca 2016 roku
5. Termin sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót – od dnia pisemnego zobowiązania Wykonawcy przez Zamawiającego do dnia końcowego odbioru tych robót, lecz nie później niż do dnia **31.12.2019 r.**
6. Podane wyżej terminy realizacji umowy mogą ulec zmianie na warunkach oraz zasadach określonych w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

**§ 4**

**Warunki wykonania przedmiotu umowy**

* + - 1. Dokumentacja objęta umową zostanie wykonana wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r., poz.151) udokumentowane w sposób określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
      2. Wykonawca zapewni wykonanie świadczeń objętych umową z należytą, profesjonalną starannością, w sposób zgodny z wymaganiami przepisów prawa i obowiązującymi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także z zachowaniem standardów właściwych dla danej kategorii prac.
      3. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela : …………………………………………….. tel. ……………………………, e-mail: ……………………………………….. do reprezentowania Wykonawcy we wszystkich czynnościach objętych umową.
      4. Zamawiający wyznacza Pana ……………………………. Tel. ……………………… e-mail: ………………………. jako koordynatora prac w zakresie obowiązków umownych.

**§ 5**

**Odbiór**

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu jedynie takich opracowań, które zostały wykonane zgodnie z niniejszą Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot umowy ma służyć.

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokumentację projektową objętą niniejszą umową w siedzibie Zamawiającego, w terminie określonym w §3. ust.1 umowy i zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy na podstawie Protokołu przekazania. Podpisany przez Zamawiającego Protokół przekazania jest dla Wykonawcy potwierdzeniem przekazania dokumentacji, lecz nie akceptowania jej kompletności i jakości.

3. Zamawiający – po przekazaniu mu dokumentacji, przystąpi do sprawdzenia kompletności i jakości przekazanej dokumentacji. Zamawiający jest uprawniony w terminie 5 dni od dnia przekazania mu dokumentacji projektowej:

a) zaakceptować przekazane opracowanie projektowe bez uwag i podpisać Protokół odbioru,

albo

b) odmówić odbioru i wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych braków wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, nie dłuższy niż 5 dni. W takiej sytuacji za datę zakończenia realizacji opracowania dokumentacji projektowej uznana będzie data przekazania poprawionej dokumentacji.

4. Podpisany przez obydwie Strony Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Do protokołu odbioru Wykonawca załącza wykaz wszystkich opracowań wykonanych w ramach niniejszej umowy oraz pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

**§ 6**

**Nadzór autorski**

1. Na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego (prawo opcji) przez okres wykonywania robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową, określoną w § 1 niniejszej umowy.

2. Nadzór autorski nad realizacją inwestycji Wykonawca będzie pełnił od dnia pisemnego zobowiązania Wykonawcy przez Zamawiającego do dnia końcowego odbioru tych robót, lecz nie później niż do dnia 31.12.2019 r.

3. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ilości maksymalnej 5 pobytów nadzoru autorskiego na budowie.

4. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o planowanym rozpoczęciu realizacji robót objętych dokumentacja, co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Zlecenie wykonania nadzoru autorskiego nastąpi, co najmniej na 2 dni robocze przed określonym przez Zamawiającego terminem wykonania nadzoru. Zlecenie wykonania nadzoru nastąpi faksem lub w formie pisemnej na numer wskazany przez Wykonawcę.

5. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski za pomocą zespołu nadzoru autorskiego.

6. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do :

a) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją;

b) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót;

c) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

d) sporządzania dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających lub opisów uzupełniających objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli dokumentacja projektowa nie wyjaśnia w dostatecznym stopniu rozwiązań technicznych;

e) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji robót, w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżności wykonanych robót z dokumentacją;

f) udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektantów na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach – przez Wykonawcę robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy;

g) czuwać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,

h) udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji;

i) współudziału w wykonaniu przez Wykonawcę robót budowlanych, dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

7. W przypadku braku wniosku Zamawiającego o pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w ust.1, w terminie wskazanym w § 3 ust.2 umowy Zamawiający jest zwolniony z obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 2 ust.1 lit b) umowy za sprawowanie nadzoru autorskiego – **prawo opcji**, na co Wykonawca wyraża zgodę.

**§ 7**

**Prawa autorskie**

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powstałej w ramach niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu dokumentacji będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie dokona naruszenia cudzych praw wyłącznych oraz, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytułu roszczeń z tym związanych.
3. W zamian za wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust.1 lit.a) umowy, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego:
4. całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
5. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania dokumentacji do pamięci komputera;
6. w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy;
7. w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w punkcie (ii) – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, a także publicznego udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci Internet;
8. wyłączne prawa do rozpowszechniania (w tym rozporządzania i korzystania) oraz zezwalania na rozpowszechnianie wszelkich opracowań dokumentacji, a w szczególności jej adaptacji lub przeróbek, a nadto prawa do wykorzystania fragmentów (elementów) dokumentacji w innych utworach;
9. prawo do wykonywania opracowań, w rozumieniu przepisu art. 2 Prawa autorskiego, dokumentacji. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji, a także upoważnia Zamawiającego do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie w stosunku do niej praw zależnych, na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie.
10. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1 lit.a) niniejszej umowy, Zamawiający oraz inne podmioty działające na zlecenie Zamawiającego będzie miał prawo, do dokonywania zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowań oraz adaptacji dokumentacji projektowej oraz do rozporządzania i korzystania przez zamawiającego lub podmioty działające na zlecenie Zamawiającego z dokonanych zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowań i adaptacji dokumentacji projektowej.
11. Autorskie prawa majątkowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez Zamawiającego, zgodnie z § 7 ust.5 niniejszej umowy.
12. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1 lit.a) niniejszej umowy, Wykonawca oświadcza, iż przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których dokumentacja projektowa została utrwalona i przekazana Zamawiającemu.
13. Wykonawca, podzlecając wykonanie dokumentacji podwykonawcom, zobowiązuje się w umowie z podwykonawcami zastrzec przeniesienie przez podwykonawców na Wykonawcę autorskich praw majątkowych i praw zależnych w identycznym zakresie, jak to określone w niniejszym paragrafie.
14. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw autorskich w związku z korzystaniem przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami umowy, z utworów, do których przeniesiono prawa autorskie zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się ponieść wyłączną odpowiedzialność, a także zaspokoić roszczenia osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

**§ 8**

**Zmiany umowy**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian:

1) termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

Strony przewidują możliwość zmiany terminu, określonego w § 3 ust.1 umowy wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

1. siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo zachowania należytej staranności;
2. warunków atmosferycznych, które nie pozwoliły na sporządzenie materiałów przedprojektowych (np. mapy do celów projektowych, opracowań geodezyjnych, geologicznych i geotechnicznych i innych);
3. zaistnienia konieczności wykonania badań archeologicznych w ściśle określonym terminie;
4. zmiany przepisów prawa;
5. przedłużenia ponad termin ustawowy procedur na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych;
6. odmowy wydania przez właściwy organ administracji lub instytucję wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień;
7. wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego;

Strony przewidują możliwość zmiany terminu umowy, określonego w § 3 ust.2 (pełnienie nadzoru autorskiego) w przypadku przedłużenia się lub skrócenia szacowanego okresu trwania procedury przetargowej oraz realizacji robót budowlanych.

2) wysokość ceny ryczałtowej brutto w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT dla usług stanowiących przedmiot zamówienia.

3)zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego wynagrodzenia wykonawcy.

4) zmiany osobowe w przypadku, gdy z uwagi na niezależne od stron okoliczności (tj. choroba wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne) nastąpiła lub powinna nastąpić zmiana osób kluczowych dla realizacji umowy, np. koordynatora prac, projektanta itp. Oraz osób reprezentujących strony;

1. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego i tym podobnych wykonawca powiadomi pisemnie zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do umowy.
2. Strony zgodnie postanawiają, że wymienione w ust.1 niniejszego paragrafu przypadki dopuszczające zmianę umowy nie stanowią zobowiązania Stron do dokonania takiej zmiany.

**§ 9**

**Rękojmia**

1. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.
2. Uprawnienia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wygasają wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych, z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie tego przedmiotu umowy, lecz **nie dłużej niż 3 lata** od daty odbioru dokumentacji projektowej.
3. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad dokumentacji projektowej. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
4. W przypadku braku działania Wykonawcy w czynnościach wykonywanych w ramach rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy oraz czynności nadzoru autorskiego, Zamawiający ma prawo powierzyć w/w czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, po jego uprzednim powiadomieniu.

**§ 10**

**Kary umowne**

* + - 1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy na podstawie zasad określonych w kodeksie cywilnym.
      2. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:

1. odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy,
2. zwłoki w wykonaniu dokumentacji w stosunku do terminu określonego w § 3. ust.1 umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust.1 lit a) niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3. za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust.1 lit.a) niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
4. za każdy przypadek niestawienia się Wykonawcy w celu pełnienia nadzoru autorskiego, w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego – w kwocie 1000 zł;
5. za każdy przypadek nieprzedłożenia wymaganej opinii, uzgodnienia, postanowienia i decyzji administracyjnej lub opracowań- wymaganych zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia- w kwocie 200 zł za każdy nieprzedłożony w terminie dokument lub opracowanie.
   * + 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, w wysokości faktycznie poniesionej szkody.
       2. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu należności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami.
       3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

**§ 11**

**Inne ustalenia**

1. Cesja na rzecz osoby trzeciej wierzytelności, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy, może nastąpić jedynie za uprzednią, pisemna zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności cesji.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa Polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
3. Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę niniejszą sporządzono w ….. jednobrzmiących egzemplarzach, … egzemplarze dla Zamawiającego i ..... egzemplarze dla Wykonawcy.

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJ**Ą**CY:**

**Załącznik Nr 1 do umowy**

**WYKAZ OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOKUMENTACJA PROJEKTOWA** | | Ilość egzemplarzy | |
| L.p. | **Etap 1** | wersja papierowa | Wersja E/NE\*\* |
| 1 | Projekt budowlany dla branży drogowej oraz elektroenergetycznej (PB) | 4 | 1 E+ 1 dxf |
| 2 | Dokumentacja geotechniczna | 1 | 1 NE |
| 3 | Koncepcja wstępna oraz modyfikacje koncepcji | 1 | 1 E |
| 4 | Mapa ewidencyjna obejmująca przewidywany teren inwestycji, w tym: wykaz właścicieli i działek objętych inwestycją, wykaz właścicieli i działek sąsiadujących z inwestycją | 1 | 0 |
| 5 | Wypis z rejestru gruntów obejmujących przewidywany teren inwestycji | 1 | 0 |
| 6 | Uzgodnienia, opinie, decyzje, analizy techniczne, w tym: |  |  |
| a | Oświadczenie o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną | 4 | 0 |
| b | Uprawnienia zawodowe i przynależność do OIIB (zaświadczenie ważne na dzień sporządzenia projektu) dla osób sporządzających i sprawdzających projekt | 4 | 0 |
| c | Opis techniczny stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań technicznych | 4 | 1 E |
| d | Plan zagospodarowania terenu sporządzony na przyjętej do zasobu geodezyjnego mapie do celów projektowych wraz z klauzulą geodezyjna i tabelą podpisów | 4 | 1 E |
| e | Informacja o obszarze oddziaływania obiektu | 4 | 1 E |
| f | Analiza powiązań drogi z innymi drogami publicznymi | 4 | 1 E |
| g | Wykaz zjazdów indywidualnych i publicznych | 4 | 1 E |
| h | Wykaz urządzeń wodnych kolidujących z obiektem liniowym | 4 | 1 E |
| i | Wykaz skrzyżowań z drogami innej kategorii | 4 | 1 E |
| j | Uzgodnienie warunków technicznych z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad \* | 1 | 1 NE |
| k | Opinia Zarządu Województwa Mazowieckiego | 1 | 1 NE |
| l | Opinia z Zarządu Powiatu Przasnyskiego | 1 | 1 NE |
| m | Opinia z burmistrzem miasta i gminy Chorzele | 1 | 1 NE |
| n | Opinia dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych \* | 1 | 1 NE |
| o | Uzgodnienie projektu budowlanego z zakresu ochrony przeciwpożarowej \* | 1 | 1 NE |
| p | Opinia konserwatora zabytków | 1 | 1 NE |
| q | Opinia właściciela urządzeń wodnych \* | 1 | 1 NE |
| r | Uzgodnienie warunków technicznych z zespołem uzgodnień dokumentacji | 1 | 1 NE |
| s | Opinia Dyrektora Lasów Państwowych w Olsztynie | 1 | 1 NE |
| 7 | Operat wodnoprawny, o ile będzie konieczny \* | 1 | 1 NE |
| 8 | Pozwolenie wodnoprawne, o ile będzie konieczne \* | 1 | 1 NE |
| 9 | Przedmiary robót: oddzielnie dla branży drogowej oraz elektroenergetycznej | 1 | 1 E |
| 10 | Kosztorysy inwestorskie: oddzielnie dla branży drogowej oraz elektroenergetycznej | 1 | 1 E |
|  | **Etap 2** |  | |
| 11 | Projekt wykonawczy oddzielnie dla branży drogowej oraz elektroenergetycznej (PW) | 3 | 1 NE |
| 12 | Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) | 1 | 1 NE |
| 13 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oddzielnie dla branży drogowej oraz elektroenergetycznej | 3 | 1 NE |
| 14 | Projekt stałej organizacji ruchu, Uzgodnienie projektu i pozyskanie decyzji zatwierdzającej organizację ruchu | 3 | 1 NE |
| 15 | Projekt czasowej organizacji ruchu, Uzgodnienie projektu i pozyskanie decyzji zatwierdzającej projekt | 3 | 1 NE |
| 16 | Opracowanie m.in. tabeli robót ziemnych, zestawienie powierzchni robót nawierzchni, podbudowy, poszerzeń, chodników, ścieżki rowerowej, poboczy, tabeli drzew i krzewów do wycinki, tabeli oznakowania poziomego i pionowego zestawienia i numeracji słupów oraz opraw, zestawienia osprzętu | 3 | 1 E |
| \* JEŻELI DOTYCZY, \*\* E- elektroniczna NE- nieelektroniczna | | | |