Załącznik nr 6

Wzór umowy

UMOWA  Nr  ……………….. /projekt/

Dot. postępowania nr ZOK.042.12.3.3.2018

zawarta w dniu ...........2018 r. w Przasnyszu pomiędzy:

Powiatem Przasnyskim,

ul. Św. Stanisława Kostki 5,

06-300 Przasnysz

NIP 761 15 27 332,

REGON: 550 668 812

reprezentowanym przez

……………………………………………………..

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą lub Inwestorem Zastępczym

reprezentowanym przez

1/                              ………………………….

2/                              …………………………..

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej Ustawą Pzp została zawarta umowa.

Strony ustalają co następuje:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

    - Przedmiotem Umowy jest wykonanie usługi pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego  pn. „Wzmocnienie potencjału kulturalnego powiatu przasnyskiego poprzez dostosowanie istniejącego obiektu Szkoły Rolniczej do nowych funkcji kulturalnych powiatu, w tym Szkoły Muzycznej I stopnia w Przasnyszu”.

    - Zakres robót budowlanych inwestycji zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

    - Wykonywanie obowiązków inwestora zastępczego obejmuje obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania inwestycyjnego i obejmuje w szczególności:

- weryfikacja dokumentacji projektowej  pod względem kompletności, zgodności z przepisami prawa oraz prawidłowości jej sporządzenia,

- wsparcie Zamawiającego w trakcie postępowania przetargowego poprzez udział w postępowaniu w charakterze doradcy, weryfikacje kosztorysów złożonych przez oferentów w postępowaniu przetargowym, weryfikację kosztorysu wykonawczego szczegółowego złożonego do umowy przez firmę wybraną w postępowaniu przetargowym.

- zarządzanie i administrowanie umową na roboty,

- monitoring postępu realizacji umowy łącznie z raportowaniem,

- zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, w liczbie pracowników niezbędnych do sprawnego i płynnego realizowania umowy na roboty, we wszystkich branżach wskazanych w projekcie budowlanym,

- nadzór nad odbiorami częściowymi i końcowymi, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich rozruchów technologicznych,  a także nadzór nad czynnościami odbiorowymi,

- zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa przez wykonawcę robót, a w szczególności stosowania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

- zapewnienie, że zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami umowy na roboty,

- rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy na roboty,

- wszelkie inne obowiązki związane z zarządzaniem projektem, nadzorem inwestorskim nad prowadzeniem robót oraz rozliczeniem umowy na roboty, wynikające z przepisów prawa, sztuki budowlanej i inżynierskiej oraz dobrych praktyk zarządzania projektami.

    - Inwestor Zastępczy będzie wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym, zgodnie z jego poleceniami.

    - Szczegółowy opis czynności stanowiących przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do umowy.

    - Zakres usług powinien być realizowany wg. wytycznych zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 1332, 1529) oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 2

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Wykonawca będzie pełnił funkcję Inwestora Zastępczego w ustalonym w umowie zakresie przez cały okres realizacji robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym „Wzmocnienie potencjału kulturalnego powiatu przasnyskiego poprzez dostosowanie istniejącego obiektu Szkoły Rolniczej do nowych funkcji kulturalnych powiatu, w tym Szkoły Muzycznej I stopnia w Przasnyszu” oraz w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane.

- Strony zgodnie postanawiają, że  niniejsza umowa będzie wykonywana w terminie od daty podpisania Umowy do dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń oraz w okresie gwarancji i rękojmi od daty ustalonej w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. Wykonawca  jest zobowiązany w ramach niniejszej umowy do przeprowadzenia końcowego przeglądu gwarancyjnego.

Dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy strony ustalają następujące terminy:

- planowany termin wykonania inwestycji   - do 31.12.2019 r.

- okres rękojmi i gwarancji udzielonych i ustalonych przez Wykonawcę robót budowlanych  w umowie na wykonaną Inwestycję   począwszy od dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń do czasu zakończenia okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane.. Pozostałe szczegółowe terminy związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego zostaną zawarte w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, sporządzonym przez wykonawcę robót.

- Określony  w ust. 2 termin może ulec zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, Wykonawca będzie wówczas pełnił funkcję inwestora zastępczego w zakresie określonym w niniejszej Umowie, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, do czasu zakończenia i odbioru wszystkich robót realizowanych w ramach umowy na roboty budowlane, ewentualnych robót dodatkowych i uzupełniających oraz do końca okresu gwarancji.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Z tytułu realizacji niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą.

- Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynosi :

netto:		…………………..…... zł

podatek VAT/:	……….......................... zł

brutto:		………..……………… zł

Słownie :……………….................................................................................................

…………………………………………………………….............zł

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2  obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem usług Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy łącznie z wszelkimi możliwymi kosztami za wykonanie czynności, które Wykonawca jest zobowiązany wykonać celem prawidłowej i definitywnej realizacji Umowy i osiągnięcia jej celu.

- Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją Umowy, w tym także zwrot wszelkich kosztów poniesionych przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie jest ustalone na okres obowiązywania Umowy i nie podlega zwiększeniu. 
W przypadku gdy realizacja robót nie dojdzie do skutku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie stosownemu obniżeniu przy uwzględnieniu tej części robót, które nie zostaną wykonane.

§ 4

WARUNKI  PŁATNOŚCI

- Rozliczenie za wykonywanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej.

- Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust. 2 należne Wykonawcy będzie płatne od przerobu Wykonawcy robót budowlanych, jednak nie częściej niż raz na miesiąc po akceptacji raportu, o którym mowa w §7 ust. 2 Umowy.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy , nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w § 3 ust.2.

- Faktura końcowa  w wysokości uwzględniającej faktury częściowe, nie mniej jednak niż 20 % wartości Umowy brutto będzie wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu końcowego protokołu zdawczo odbiorczego bez zastrzeżeń. Podstawą płatności końcowej będzie zaakceptowanie raportu końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 3 Umowy.

- Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na jego rachunek wskazany na fakturze VAT.

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi jeśli wykonawca wraz z fakturą złoży potwierdzenie dokonania płatności wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom o ile korzysta on z podwykonawców.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Zamawiającemu.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Faktury wystawione przez Wykonawcę winny odpowiadać wymogom określonym przez polskie prawo.

- Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana będzie w walucie polskiej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2  w przypadku, kiedy umowa na roboty budowlane, objęte nadzorem będącym przedmiotem niniejszej Umowy zostanie wstrzymana lub zerwana lub roboty budowlane z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie będą realizowane przez Wykonawcę robót.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodują, że realizacja umowy na roboty w całości lub części nie dojdzie do skutku Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za niezrealizowaną część Usług.

- Wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego nie mogą być w jakiejkolwiek formie przenoszone na rzecz innego podmiotu bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.

- Faktury powinny być wystawiane  na następujące dane:

Nabywca: Powiat Przasnyski , ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz,

NIP: 761 15 27 332

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz .

§ 5

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1.	Wykonanie Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz, że zapewni nadzór inwestorski we wszystkich branżach jakie zawiera dokumentacja budowlana a usługa zostanie wykonana zgodnie z właściwymi przepisami w tym Prawa budowlanego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z jej warunkami, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę, z należytą starannością i pilnością, kierując się interesem ekonomicznym Zamawiającego i obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej. We wszystkich sprawach związanych z Umową Wykonawca zawsze będzie popierał i chronił interesy Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi.

2.     Poufność.

- Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji, w tym poufnych i zastrzeżonych, związanych z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego chyba, że ujawnienie informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową i służbową przez okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym, zarówno Wykonawca jak i zatrudniony przez niego personel, nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy chyba, że uzyskają na to uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać do innych celów niż wykonanie przedmiotu Umowy żadnych przekazanych im lub uzyskanych w inny sposób informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.

3. Odszkodowanie na rzecz Zamawiającego

Wykonawca będzie zobowiązany zarówno podczas trwania, jak i po zakończeniu Umowy, do świadczenia odszkodowania na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, powstałych z tego tytułu szkód i utraconych korzyści, jeżeli te szkody i utracone korzyści nastąpiły w wyniku szkodliwego działania, zaniedbania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę łącznie z wykorzystaniem lub naruszeniem praw autorskich lub patentowych będących własnością osoby trzeciej. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania we wszystkich innych przypadkach wynikających z przepisów prawa.

4.	Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami, a w szczególności z: ustawą Prawo budowlane, ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawą Prawo ochrony środowiska, ustawą Prawo wodne, ustawą o odpadach, kodeksem cywilnym i innymi przepisami w tym zakresie.

  - Wszystkie opracowania wykonane przez Wykonawcę sporządzane będą w języku polskim.

  - Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i ponieść koszty poprawek i uzupełnień we wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie dokumentach w ramach Wynagrodzenia.

  - Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po  wykonaniu Usług wynikających z Umowy.

  - Dokumenty otrzymane od Zamawiającego w trakcie trwania Umowy Wykonawca zwróci Zamawiającemu po zakończeniu inwestycji.

  - Wykonawca będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację, w takiej formie i tak szczegółowo, jak będzie to wynika z przyjętych zobowiązań, wytycznych i przepisów prawa.

§ 6

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

      - Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Inwestorowi Zastępczemu:

- ważne Pozwolenia na budowę,

- niezbędną dokumentację, obejmującą:

- projekty budowlane oraz projekty wykonawcze wraz kosztorysami inwestorskimi oraz STWIOR w postaci papierowej i elektronicznej,

- kopie kosztorysów złożonych w przetargu na roboty budowlane,

- kopię umowy na roboty podpisaną z wykonawcą robót,

- będące w posiadaniu Zamawiającego wymagane prawem pozwolenia, opinie, uzgodnienia oraz decyzje wydane przez właściwe Organy,

- listę personelu odpowiedzialnego za realizację umowy na roboty.

      - Zamawiający ponadto zapewni:

- możliwość wsparcia w zagadnieniach formalnych, a mianowicie w przypadkach, gdzie uczestnictwo Zamawiającego jest wymagane przez prawo i gdzie Inwestor Zastępczy nie jest samodzielnie uprawniony do reprezentowania Zamawiającego,

- opiniowanie prawne i asystowanie w wyjaśnieniach wszystkich aspektów prawnych związanych z umową na roboty,

- możliwość uczestnictwa Autorów/Projektantów w wyjaśnieniach wszystkich kwestii dotyczących dokumentacji projektowych.

§ 7

RAPORTY

- Wykonawca zobowiązuje się przygotować raport początkowy i dostarczyć go Zamawiającemu w terminie do 30 dni od dnia podpisania Umowy. Raport ten powinien zawierać:

- informacje na temat prac przygotowawczych i mobilizacyjnych;

- szczegółowy plan prac, rozkład pracy Inspektorów nadzoru;

- szczegółową metodologię wykonywania Usługi.

- wzory dokumentów, które będą obowiązywały w trakcie realizacji robót oraz w okresie zgłaszania wad;

- procedury i zasady BHP.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu raporty miesięczne dotyczące nadzorowanych robót w terminie do 10 dnia każdego miesiąca po zakończeniu miesiąca którego dotyczy. Raporty miesięczne zawierać powinny sprawozdanie z działalności Wykonawcy robót na budowie. Raport miesięczny obejmuje zakres prac zrealizowanych w okresie sprawozdawczym tj. od chwili sporządzenia poprzedniego raportu miesięcznego. W raporcie należy uwzględnić roboty zakończone i rozpoczęte w okresie sprawozdawczym, roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzęt. Powinny być uwzględnione zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą budowy, nadzorowanej przez Inżyniera jak problemy BHP, kontrola jakości, analiza zgodności postępu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym, napotkane trudności i środki zaradcze, zmiany i roszczenia.  Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportów w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, raporty będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu raport końcowy dotyczący nadzorowanych robót w terminie 21 dni od zakończenia robót budowlanych. Raport winien zawierać pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji nadzorowanej inwestycji. Raport Końcowy będzie zawierał w szczególności:

- pełny opis postępu prac oraz zebranie wyników wszystkich Raportów Miesięcznych,

- analizę finansową wykonania kontraktu na roboty,

- wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej,

- krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów i podjętych działań naprawczych.

Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportu końcowego w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Wykonawca sporządzi także każdy inny dokument (lub go uzgodni, zatwierdzi, zaopiniuje bądź podejmie inne niezbędne czynności z tym związane), którego obowiązek sporządzenia wynikać będzie z  obowiązujących przepisów prawa.

- W przypadku odrzucenia przez Zamawiającego któregokolwiek z raportów, Inwestor Zastępczy przedłoży poprawiony raport uwzględniający uwagi Zamawiającego w ciągu 7 dni. Raport poprawiony traktuje się jako nowo złożony i podlega on ponownej ocenie Zamawiającego

§ 8

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWYM WYKONANIEM UMOWY

    - Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, zaświadczenie, uzgodnienie bądź inny przejaw komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą, będzie dokonywane w formie pisemnej.

    - Osobą upoważnioną do kontaktów oraz nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Zamawiającego jest ………………………………………………

    - Osobą prowadzącą nadzór inwestorski (koordynatorem) jest, zgodnie ze złożoną ofertą …………………………..

    - Osobą upoważnioną do kontaktów oraz nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Wykonawcy jest …………………………………………..

    - Każda ze Stron oświadcza, iż reprezentujące ją osoby są umocowane przez Strony do dokonywania czynności faktycznych związanych z wykonywaniem Umowy. Osoby wymienione w  ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu nie są upoważnione do dokonywania zmian w Umowie.

    - Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami ust. 1 w języku polskim, będzie zawierać nazwę  i numer Umowy oraz będzie wysłana pocztą, pocztą elektroniczną lub doręczona osobiście.

    - Każde polecenie Zamawiającego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od momentu jego przekazania i będzie potwierdzone na żądanie Wykonawcy pisemnie lub elektronicznie w terminie 1 dnia roboczego od jego przekazania.

    - Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego. 
W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie Zamawiającego wykracza poza uprawnienia Zamawiającego lub poza zakres Umowy, w terminie 2 dni od dnia otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego, przedstawiając swoje stanowisko.

§ 9

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

  - Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji sporządzonej w wyniku realizacji przedmiotu umowy (t.j. m. in.: Raporty inspektora nadzoru, i inne sporządzone dokumenty) na niżej wymienionych polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy, przy użyciu każdej możliwej techniki, w tym do wytwarzania egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub inną techniką,

- w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określony w pkt 1) wraz z udzieleniem upoważnienia do wykonywania praw zależnych do przedmiotu umowy,

- w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których przedmiot umowy utrwalono.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu umowy na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1, odpowiednio z chwilą przekazania przez Wykonawcę dokumentacji i jej odebrania przez Zamawiającego wraz z prawem do wielokrotnego bezterminowego wykorzystania.

- Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy oraz za udzielenie upoważnienia do wykonywania praw zależnych do przedmiotu umowy zostało uwzględnione w wynagrodzeniu, określonym w § 3 ust. 2.

§ 10

Podwykonawstwo*)

- Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie przez Inwestora Zastępczego realizacji części czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy Podwykonawcom wymienionym w ofercie.

- Inwestor Zastępczy oświadcza, że zamierza / nie zamierza powierzyć Podwykonawcom realizację części czynności  objętych przedmiotem niniejszej umowy.

- Podwykonawcy realizują następujący zakres prac:..............................................................................

- Zlecenie wykonania części czynności Podwykonawcom nie zmienia zobowiązania Inwestora Zastępczego wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu zamówienia.

- Inwestor Zastępczy jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne.

- Do zawarcia umów przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Inwestora Zastępczego, postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Inwestora Zastępczego umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentów dotyczącą wykonania czynności określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowy, o których mowa w niniejszym § muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zawierający umowę z Podwykonawcą oraz Zamawiający i Inwestor Zastępczy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za czynności wykonane przez Podwykonawcę.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią Umowy zawartej z Inwestorem Zastępczym.

- W przypadku zawarcia umowy przez Inwestora Zastępczego z Podwykonawcą lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 7 Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 10.

- Kserokopie umów z podwykonawcami stanowią załączniki nr 4 i nast. do niniejszej umowy.

*) dotyczy przypadku, gdy Inwestor Zastępczy przewiduje udział podwykonawców

§ 11

ZMIANY

- Umowa może zostać zmieniona w wyniku następujących okoliczności:

- Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przypadku gdy Wykonawca opiera wynagrodzenie swoich pracowników na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Wykonawca składa wniosek o zwiększenie wynagrodzenia, w którym jest zobowiązany udowodnić   
  Zamawiającemu, że zmiany wymienione w ust. 1 będą wpływały na koszt wykonania zamówienia.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) lit.a), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wynagrodzenia w przypadku przesłanek określonych w ust. 1 pkt 1) lit. b) lub c) , obejmuje wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom.

- Zamawiający, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany treści zawartej Umowy:

- w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację Umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy;

- w zakresie terminu realizacji umowy w przypadku, o którym mowa w §2 ust. 3 Umowy oraz w przypadku wystąpienia „siły wyższej”, przy czym „siła wyższa” oznacza zdarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej Umowy, występujące po podpisaniu Umowy a powodujące niemożność wywiązania się z Umowy w jej obecnym brzmieniu; wydarzenia takie mogą obejmować w szczególności: wojny, pożary, powodzie, embarga przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje organów władzy państwowej; podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w dacie ich przerwania ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej;

- W okresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy osób wykonujących czynności stanowiące przedmiot umowy, w szczególności Inspektora nadzoru. W przypadku choroby, urlopu lub innej przeszkody w wypełnianiu przez te osoby obowiązków lub też niewłaściwego wywiązywania się przez nie z obowiązków określonych Umową bądź rezygnacji, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego zastępstwa przez osobę posiadającą kwalifikacje nie gorsze niż wymagane w postępowaniu o zamówienie publiczne.

- Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia odpowiedniego kandydata do zastąpienia. Brak zatwierdzenia tego kandydata przez Zamawiającego powoduje, iż Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do zatwierdzenia kandydata przez Zamawiającego (w formie pisemnej).

§ 12

ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiający może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia 
(w trybie natychmiastowym), jeżeli :

- Wykonawca będzie opóźniał się w dochowaniu ustalonych umową terminów realizacji umowy lub jej poszczególnych elementów o więcej niż 30 dni kalendarzowych.

- Wykonawca z własnej winy przerwie realizację Umowy i nie podejmie jej realizacji 
przez okres kolejnych 14 dni kalendarzowych,

- Wykonawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z  Umowy lub wykonuje czynności niezgodnie z Umową. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin i wezwie Wykonawcę do wykonywania Umowy lub zmiany sposobu prowadzenia czynności określonych Umową,  a Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian nie dokona, przy czym termin wyznaczony Wykonawcy nie może wynosić mniej niż 14 dni od daty doręczenia wezwania,

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Po złożeniu oświadczenia o  odstąpieniu od Umowy/wypowiedzeniu Umowy, Wykonawca podejmie niezwłocznie działania mające na celu zakończenie świadczenia Usług w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów i zabezpieczenie prac w celu sprawnego i profesjonalnego przekazania zadań związanych z realizacją Umowy Zamawiającemu lub osobie przez niego wskazanej.

- Przedstawiciel Zamawiającego poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od Umowy/wypowiedzenia Umowy.

- Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania Umowy.

- Obie strony nie ponoszą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu niewypełniania zobowiązań  wynikających z zapisów umowy, jeżeli niewypełnianie zobowiązań  jest wynikiem zdarzenia siły wyższej.

§ 13

KARY UMOWNE

      - Strony postanawiają, że naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych.

      - Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności opisanych w § 12 ust. 1, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy;

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary za nieterminowe wykonywanie obowiązków wynikających z umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia.

      - Jeśli łączna wartość naliczonych kar przekroczy 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 Zamawiający ma prawo natychmiastowego odstąpienia od Umowy.

      - W przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 14

DOSTARCZANIE INFORMACJI

- Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Wykonawca  zwróci te dokumenty Zamawiającemu po zakończeniu Umowy. Przekazanie i zdanie dokumentów odbędzie się w formie protokołu.

- Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku 
z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla wykonania Umowy lub będzie wynikało z obowiązujących przepisów prawa, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku opisanym w ust. 2 powyżej wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka.

§ 15

SPORY

- Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby polubownie rozwiązywać wszelkie spory związane z Umową, jakie mogą powstać pomiędzy nimi.

- Jakiekolwiek spory mające związek z realizacją niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego.

- Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po dwa dla każdej ze Stron.

- Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

- Podpisy i pieczęcie Zamawiającego:		Podpisy i pieczęcie Wykonawcy:

Kontrasygnata Skarbnika ………………………………

Załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – formularz oferty

ew. Załącznik nr 4 – umowa podwykonawstwa